项目章程

* **项目名称**

Live健康

* **项目经理**
* **项目背景**

慢性病已成为我国城乡居民死亡的主要原因，城市和农村慢性病死亡的比例高达85.3%和79.5%。即使在贫困地区，慢性病的死亡也是不容忽视的，许多贫困县也已达到60%。民众对于慢性病的态度比较暧昧，部分民众仍抱着“反正轮不着我”的态度，慢性病得不到重视，往往在得病之后才知道治病，在日常并不会做简单的预防，学校、家庭和社会应针对不同人群采取干预措施,以提高大学生慢性病预防知识行为。

* **项目目标**

为民众提供一个工具，一个可以提供健康合理的生活习惯，并且可以为针对不同的用户需求给出不同的生活建议，针对不同的器官功能的正常而给出健康可行的方案。

* **项目范围**
  + 信息：疾病信息整理，分类，覆盖全面；
  + 采购：货物查询及浏览、下单、结账、评价、个人中心；
  + 公共功能：广告、信息推送、特定活动；
  + 管理员功能：信息审核、广告管理、货物管理、活动安排、分析数据；
* **进度**
  + 2020．3月:组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围；
  + 2020．4月：产品的需求细化、产品设计细化；
  + 2020．5-6月：组建网站建设团队，进入建设期；
  + 2020．7-9月：产品进入贝塔测试阶段（吸引尽可能广泛的商家和学生进行测试）；
* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、采购文件、主要变更记录、验收报告；
* **签字**